Bezpieczna Przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,

4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”

Załącznik nr 2

Egz. nr …….

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... r. w Kętrzynie pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, posiadającym: NIP: 742-000-73-89, REGON:510207605, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Komendanta Oddziału, w imieniu którego działa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

przy kontrasygnacie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego rozpoznania rynku została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w ramach zadania pn. „Wykonanie prac konserwacyjnych w budynku nr 1 w m. Kętrzyn”, których szczegółowy zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik
do niniejszej umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się                                  z warunkami zaproszenia do składania ofert, zapisami niniejszej umowy, w tym opisem przedmiotu zamówienia i oświadcza, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń                               i uwzględnił je w wynagrodzeniu. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 2

- Przedmiot umowy realizowany będzie w etapach obejmujących następującą kolejność realizacji:

- etap I – w zakresie konserwacji hali;

- etap II – w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w hali.

- Przekazanie terenu prowadzenia prac:

- w ramach etapu I nastąpi w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;

- w ramach etapu II nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do podjęcia prac. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia gotowości do podjęcia prac w ramach etapu II w terminie do 80 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca przystąpi do realizacji prac, w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania terenu prowadzenia prac dla poszczególnych etapów.

- Termin wykonania całości przedmiotu umowy wynosi 90 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Termin realizacji  poszczególnych etapów przedmiotu umowy ustala się:

- etap I, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 – 45 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,                             z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 3;

- etap II, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2  - 90 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 3.

- Za datę zakończenia poszczególnych etapów przedmiotu umowy, o których mowa
w ust. 4, uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót, potwierdzonego przez koordynatora umowy, które będzie poprzedzone faktycznym zakończeniem wszystkich prac obejmujących poszczególny etap przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia niewykonania wszystkich prac objętych przedmiotem umowy koordynator umowy może odmówić potwierdzenia wykonania etapu.

- Rozpoczęcie odbioru poszczególnych etapów, o których mowa w ust. 1 nastąpi od daty dokonania czynności, o których mowa ust. 5. W odbiorze poszczególnych etapów uczestniczyć będzie komisja złożona z przedstawicieli obu stron umowy przy udziale koordynatora umowy.

- Z odbiorów etapów, o których mowa w ust. 6, w ramach etapu I sporządzony zostanie protokół częściowego odbioru prac, zaś w ramach etapu II sporządzony zostanie protokół końcowego odbioru prac – zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisane przez obie strony umowy. Przedmiotowe protokoły podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad i uwag w trakcie odbiorów, o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminach określonych w protokołach odbioru.

- Usunięcie wad i uwag określonych w ust. 8 zostanie potwierdzone protokołem odbioru wad i uwag podpisanym przez obie strony. Przedmiotowy protokół podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i uwag stwierdzonych w trakcie odbiorów, o których mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

- wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej,

- wskazanie miejsca do organizacji zaplecza technicznego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót.

- Zamawiający w celu realizacji robót budowlanych umożliwi wjazd Wykonawcy na teren Komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 w Kętrzynie na podstawie aktualnej listy osób i pojazdów przekazanej Kierownikowi Zmiany, po okazaniu dokumentu tożsamości osoby wchodzącej na teren Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

- Zgodę na wstęp na teren Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wyraża Kierownik Zmiany Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Listę, o której mowa w ust. 3 należy dostarczyć Kierownikowi Zmiany Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej nie później niż przed wejściem pierwszej osoby realizującej przedmiot zamówienia.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, prawa budowlanego oraz postanowieniami niniejszej umowy,

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prac, a także prowadzenie prac zgodnie z przepisami bezpieczeństwa                    i higieny pracy, ppoż, sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,

- sprzątanie, czyszczenie, mycie elementów obiektu i porządkowanie terenu prac, usuwanie na bieżąco pyłów oraz innych sypkich substancji, sprzątanie zabrudzeń powstałych w wyniku czyszczenia narzędzi, każdorazowe porządkowanie ciągów komunikacyjnych oraz punktów czerpania wody, umożliwienie swobodnego dostępu
do sanitariatów, wycieranie rozlanej wody w trakcie pobierania;

- zabezpieczenie mienia Zamawiającego w sposób zapewniający jego ochronę przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem, w szczególności podłogi sportowej hali; zakazuje się usuwania resztek chemii budowlanej do kanalizacji sanitarnej obiektu;

- na swój koszt naprawienie lub doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania szkody, a także zniszczenia lub uszkodzenia mienia;

- po zakończeniu prac - uporządkowanie i przekazanie Zamawiającemu terenu prac wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót,

- realizacja robót w kolejności poszczególnych etapów zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

- przestrzeganie przepisów określonych przez Zamawiającego regulujących zasady postępowania w zakresie COVID-19,

- informowanie Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby bądź nazwy firmy.  Niniejsza zmiana powinna być dokonana w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy wymagająca aneksu.

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy
na kwotę ……………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………..……).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty prac niezbędnych
do prawidłowej realizacji i zakończenia zadania.

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu całości przedmiotu umowy na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru końcowego.

- Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura płatna będzie przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

- Za media Zamawiający obciąży Wykonawcę fakturą VAT po otrzymaniu faktury określonej w ust. 3:

- za wodę – w formie ryczałtu, stanowiącego 0,6 % wartości robót brutto, określonych w fakturze Wykonawcy,

- za energię elektryczną – w formie ryczałtu, stanowiącego 0,6 % wartości robót brutto określonych w fakturze Wykonawcy.

- Do kwot za media obliczonych zgodnie z ust. 7 doliczony zostanie podatek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności, o której mowa w ust. 7. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 6

- Zamawiający wyznaczy koordynatora umowy: p. ………………….., tel. kontaktowy nr ………………., ds. koordynacji czynności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Wykonawca wyznaczy koordynatora prac p. ………………., tel. kontaktowy nr ……………... Koordynator prac działa na rachunek Wykonawcy.

- Koordynator prac o którym mowa w ust. 2, będzie pełnił funkcję koordynatora
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 208 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

- Wykonawca oświadcza, że Koordynator, o którym mowa w ust. 2 posiada  odpowiednie przeszkolenie, zna przepisy budowlane i posiada wiedzę w zakresie przepisów BHP.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, powinna być dokonana w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy.

§ 7

- Dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

- Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres wykonywania robót dokumenty potwierdzające, że materiały określone w ust. 2 odpowiadają przepisom określonym w tym ustępie i po zakończeniu budowy przekazać je Zamawiającemu.

- W przypadku powstania odpadów w toku wykonywania robót budowlanych, Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  1973) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), na swój koszt będzie postępował z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ma obowiązek bieżącego uzgadniania z przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem umowy, sposobu postępowania z materiałami demontowanymi w ramach realizacji robót budowlanych.

§ 8

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie prace objęte niniejszą umową gwarancji na okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.	Okres rękojmi zostaje ustalony na 1 rok ponad okres gwarancji, określony w ust. 1.

3.	Wykonawca zobowiązuje się usuwać na swój koszt wady stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy oraz szkody powstałe w wyniku tych wad, w okresie gwarancji
i rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

4.	Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do udziału
w przeglądach gwarancyjnych oraz realizacji postanowień wynikających z tych przeglądów.

5.	O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 
ze wskazaniem terminu na usunięcie wady.

6.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7.	W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

8. 	Zamawiający w czasie 14 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego, o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę.

9. 	Z przeglądów gwarancyjnych sporządzone zostaną protokoły. Zatwierdzony protokół przez Zamawiającego przesłany zostanie Wykonawcy.

10. 	Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień wynikających z protokołów o których mowa w ust. 9, z zastosowaniem zasad określonych w ust. 3 i 6.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w wykonaniu robót w ramach poszczególnych etapów I - II, o których mowa § 2 ust. 1, licząc od następnego dnia po upływie terminów, o których mowa w § 2 ust. 4 do dnia potwierdzenia przez koordynatora umowy zakończenia robót obejmujących poszczególny etap w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym                           i końcowym robót budowlanych lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za każdy stwierdzony przypadek zanieczyszczenia kanalizacji w związku                                        z nieprzestrzeganiem zakazu, o którym mowa w § 4 pkt. 4 niniejszej umowy
w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),

- Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- O odstąpieniu od umowy Strony będą informowały się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku naliczenia kar umownych,                         o których mowa w ust. 1 i 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia.

- W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi
do likwidacji działalności gospodarczej,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni, lub tempo robót w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,

  - niedotrzymany został termin przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 3, § 2 ust. 4 pkt. 1 niniejszej umowy,

  - pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego upomnienia ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności nie usuwa wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

- Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone wykonawcy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia:

1) powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3.

2) zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-6.

3. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem.

    - Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane zgodnie z zapisami umowy, w tym  opisem przedmiotu zamówienia, których wycena zostanie wykonana na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych z zastosowaniem średnich czynników cenotwórczych ujętych w publikacji „Sekocenbud” aktualnych na dzień składania ofert.

    - Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na okres określony w umowie
w § 8 ust. 1 i 2 na  część zadania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem § 4 pkt. 9 i § 6 ust. 5 niniejszej umowy

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa)
dla Zamawiającego, 1 (jeden) dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY