|  |  |
| --- | --- |
|  | „PL/2019/PR/0070 "Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa  granic UE", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. |

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ b

ZałZałącznik nr 1 do umowy dnia….. czerwca 2021r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***„*REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 14 W M. KĘTRZYN*”***

1. **Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień.**

45000000-7- Roboty budowlane

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 – Roboty malarskie

45432130-4 – Pokrywanie podłóg

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

1. **Ogólny opis zadania, które swym zakresem obejmować będzie realizację następujących elementów:**

* Rozbiórka połogi z paneli/klepki drewnianej
* Rozbiórka podkładu gąbkowego pod panele
* Demontaż listew przypodłogowych
* Wykonanie podkładu (samopoziomującego) pod wykładzinę
* Wykonanie nowej okładziny podłogi z wykładziny wraz z wyprofilowaniem cokołów
* Demontaż/Montaż grzejników płytowych
* Demontaż parapetów z PCV
* Montaż parapetów z konglomeratu
* Wkucie kabli w sali treningowej
* Wykonanie remontu ścian i sufitu sali treningowej
* Przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie
* Malowanie ścian i sufitów
* Przeróbka podejść wentylacyjnych w sali treningowej
* Wykonanie remontu ścian i sufitu sali instruktorów
* Wykonanie remontu ścian i sufitu sali wykładowej

1. Termin wykonania zamówienia: **65 dni od dnia zawarcia umowy.**
2. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
3. Roboty budowlane będą realizowane w obiekcie czynnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników i używanie przez nich środków ochrony przed upadkiem.
4. Dla celów przygotowania oferty Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu prowadzenia robót budowlanych i dokonania koniecznych prac pomiarowych po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wykonawca prowadząc roboty budowlane zobligowany jest do:

1. Ustanowienia koordynatora robót, który      prowadził będzie kontrolę jakości wykonanych prac oraz odpowiedzialny będzie za wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzonych prac jak i przestrzegania przepisów BHP przy realizacji robót. Koordynator pełnił będzie funkcję koordynatora ds. BHP o którym mowa w art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby koordynator o którym mowa był odpowiednio przeszkolony, znał przepisy budowlane i posiadał wiedzę w zakresie przepisów BHP. Koordynator lub osoba posiadająca wykształcenie i wiedzę opracowuje na zlecenie Wykonawcy instrukcję bezpieczeństwa   wykonywania robót budowlanych lub plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, który przedłoży koordynatorowi z ramienia Zamawiającego celem zaopiniowania przez służbę BHP.  Instrukcja lub plan BIOZ musi zostać sporządzony i zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych;
2. Zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy i pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem;
3. Zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed osobami postronnymi i jego oznakowania;
4. Realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną;
5. Gromadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji materiałowej, jakościowej, uzgodnień, protokołów z prób itp.;
6. Stosowania materiałów zgodnych z opisem zamówienia oraz dopuszczonych do stosowania  w budownictwie i odpowiednio oznaczonych symbolami CE lub B;
7. Przygotowania dokumentacji odbiorowej do odbioru końcowego.

- deklaracje użytkowe materiałów

- protokół badań instalacji elektrycznej

- protokół szczelności instalacji c.o.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa

**Sporządził:**

*mgr inż. Marek Wantuch . . . …. . …..…………...*

Data sporządzenia: ……………………….

**Sprawdził:**

*ppor. SG Andrzej Pawłowski …………………..……..*

Data sprawdzenia: ……………………….