Załącznik nr 1 do zaproszenia

Egz. nr …

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu ………… w ……..………….., pomiędzy  ………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………

przy kontrasygnacie

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………............

reprezentowanym przez:

…………………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy stanowiący pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”.

- Przedmiot umowy obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
w specjalności instalacyjnej w zakresie ………………………………. bez ograniczeń (odcinek nr …), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że zakres obowiązków i czynności inspektora nadzoru określa art. 25 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Ponadto obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia zostały określone 
w niniejszej umowie oraz w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia umowy.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze końcowym zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”.

- Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej” planowana jest do dnia 30.09.2023 r., natomiast dostarczenie projektu powykonawczego w terminie 14 dni od zakończenia prac budowlanych.

§ 3

      - Zamawiający wyznacza koordynatora niniejszej umowy: …………………….…..…,                    tel. kontaktowy nr ……………........ ds. koordynacji czynności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.

      - Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie …………………., będący członkiem …………………….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający uprawnienia budowlane nr ……………..……………… w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń …………………………, tel. kontaktowy nr ………., adres poczty elektronicznej ………………….

      - W wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieje konieczność dokonania zmiany osób wskazanych w ust. 2, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu pisemną informację o proponowanej zmianie poszczególnych osób wraz z uzasadnionym wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy zmiana będzie uzasadniona oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie proponowanych osób spełniać będą wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia na niniejsze pełnienie nadzoru inwestorskiego. W przypadku zmiany osób, Wykonawca wraz z pisemną informacją o proponowanej zmianie osób przedkłada także oświadczenia i zaświadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

      - Zamawiający w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Wykonawcy, ma prawo żądać jego zmiany na inną osobę, która spełni wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia i zaświadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

      - Wykonawca obowiązany jest zmienić danego inspektora zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

      - Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy i inspektorowi nadzoru przez Zamawiającego oraz koordynatora umowy, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy mogą być wydawane w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

      - Celem realizacji zapisów umowy Wykonawca wskazuje swoje dane kontaktowe tj. adres do korespondencji …………………..,  tel. kontaktowy nr …………………….. oraz adres poczty elektronicznej ………………………………..

§ 4

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- terminowa zapłata wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego,

- udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia od umowy na wykonanie robót budowlanych,

- udzielanie Wykonawcy odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy realizacji,

- przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w odbiorze częściowym i końcowym robót budowlanych oraz przy odbiorach robót zanikających - w celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 5

  - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz że posiadane informacje są wystarczające do realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z:

- zapisami niniejszej umowy,

- opisem przedmiotu zamówienia,

- przepisami techniczno-budowlanymi,

- zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nadanej niniejszą umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzy technicznej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku odpowiedzialności Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać zlecone prace na warunkach określonych w umowie. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi będzie dysponował przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy.

- W przypadku sporów związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania interesów Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7

      - Wynagrodzenie Wykonawcy wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu umowy tj. pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń …………… wynosi: ………….. (słownie……………..), przy zastosowaniu ….….% stawki podatku VAT.

      - Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

      - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Będą to między innymi koszty związane z: czynnościami inwestorskimi, odbiorem częściowym robót, odbiorem końcowym, udzielaniem wyjaśnień i informacji dla Zamawiającego, udziałem w naradach i spotkaniach, udziałem w inwentaryzacji robót budowlanych i rozliczeniu umowy o roboty budowlane w przypadku rozwiązania umowy o roboty budowlane/odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kosztami dojazdów, noclegów, wyżywienia, czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, należny podatek VAT oraz innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

      - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

      - W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku odpowiedzialności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zwiększeniu.

§ 8

            - Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, za pełnienie nadzoru inwestorskiego, płatne będzie fakturami częściowymi w następujący sposób:

- pierwsza faktura – częściowa – 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1; podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowany protokół odbioru wszystkich części dokumentacji projektowej (nie dotyczy projektu powykonawczego),

- druga faktura – częściowa -  15 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1; podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowany protokół odbioru potwierdzający wykonanie minimum 20% wartości zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”,

- trzecia faktura – częściowa - 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1; podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowany protokół odbioru potwierdzający wykonanie minimum 50% wartości zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”,

- czwarta faktura – częściowa - 35% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1; podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowany protokół odbioru potwierdzający wykonanie minimum 80% wartości zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”,

- piąta faktura – końcowa - 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1; po wygaśnięciu obowiązków inspektora nadzoru.

  - Zamawiający  poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną Wykonawcę 
o zaakceptowaniu protokołów odbioru, po czym Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia raport z wykonanych prac.

  - W terminie 5 dni od daty jego przedłożenia koordynator może żądać wyjaśnień lub wprowadzenia zmian do raportu, co Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić. Raport po zaakceptowaniu przez koordynatora umowy będzie podstawą do wystawienia faktur za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca wystawi fakturę na adres Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn.

  - Faktury, o których mowa w ust. 1, płatne będę w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez Zamawiającego.

  - Dniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

  - Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§ 9

  - W przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej” niniejsza umowa ulega rozwiązaniu po inwentaryzacji robót budowlanych.

  - Zamawiający wskaże termin rozpoczęcia komisyjnego przeprowadzenia inwentaryzacji.

  - Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 3 dni od dnia zakończenia  komisyjnego przeprowadzenia inwentaryzacji.

§ 10

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku niewykonywania obowiązków wymienionych w pkt I ppkt 3 oraz w pkt III w ppkt 4, 9, 14, 16, 18, 24, 27 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, za każde stwierdzone pojedyncze niewykonanie wskazanych obowiązków, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku niewykonywania obowiązków wymienionych w pkt III ppkt 13 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każde stwierdzone pojedyncze niewykonanie wskazanych obowiązków,

- w przypadku niewykonywania obowiązków wymienionych w pkt III ppkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- nieprzystąpienia do realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu obowiązków nadzoru inwestorskiego określonego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z wyłączeniem zapisów ust. 1 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku niewykonania obowiązków wymienionych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek.

      - W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

      - Wykonawca, z tytułu naruszenia ustalonych warunków w § 11 niniejszej umowy zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każde stwierdzone zdarzenie.

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

      - Kary umowne będą wyliczane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku i podlegają zaokrągleniu zgodnie z zasadą matematyczną do grosza do dwóch miejsc po przecinku. Oznacza to, że końcówka (trzecia cyfra po przecinku) wyliczonej kwoty kary umownej o wartości poniżej 5 jest pomijana, natomiast końcówka (trzecia cyfra po przecinku) wyliczonej kwoty równa lub wyższa od 5 groszy podlega zaokrągleniu w górę. Powyższa zasada nie dotyczy kar określonych kwotowo.

      - O odstąpieniu od umowy Strony będą informowały się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

      - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej należności w przypadku naliczenia kar umownych, 
o których mowa w ust. 1-4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie 
to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

      - Zamawiający niezwłocznie wystawi notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ustępach powyżej. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.

      - W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przestrzegania zasad dostępu do informacji niejawnych określonych przez Inwestora 
w Instrukcji Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

  - zachowania w poufności informacji związanych z realizacją Zadania na zasadach określonych w umowie o zachowaniu poufności, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

  - nieudostępniania dokumentacji projektowej osobom postronnym,

  - zwrócenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

- Wykonawca udziela na wykonaną usługę gwarancji na okres 3 lat oraz rękojmi o 1 rok dłużej licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wybudowanego zabezpieczenia granicy powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w ust. 1. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia przedmiotowych wad powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez strony umowy terminie, bez prawa do wynagrodzenia.

§ 13

            - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy polegających na:

- zmiana nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego,

- zmiana adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,

- zmiana osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego,

- zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy,

- zmiana danych teleadresowych Wykonawcy do zgłaszania wad oraz kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy,

- zmianie wynagrodzenia pod warunkiem zmiany regulacji prawnej obowiązującej w dniu podpisania umowy stawki podatku VAT;

- zmianie koordynatora umowy;

  - Zmiany określone w ust. 1 pkt. 1-5 i 7 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, a strony informują się o wprowadzonych zmianach w formie pisemnej.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 6 mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W przypadku wprowadzenia aktem prawa powszechnie obowiązującego zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wniosku z uzasadnieniem w terminie 7 dni od wejścia w życie aktu prawnego, wprowadzającego zmianę stawki. Na podstawie zatwierdzonego złożonego wniosku Zamawiający dokona ponownego ustalenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 6, będzie możliwa, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmieniona stawka podatku od towarów i usług.

  - Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

  - Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi do likwidacji działalności gospodarczej,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - pomimo uprzedniego jednokrotnego pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub 
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nieposiadające do tego wymaganych uprawnień,

  - narażenia Zamawiającego na szkody z winy Wykonawcy,

  - stwierdzi, że czynności wynikające z umowy są wykonywane przez osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku odstąpienia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej od umowy na zadanie pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, po zrealizowaniu czynności, o których mowa w § 9 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy następuje z chwilą wręczenia przez jedną ze stron umowy pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie umożliwiającej odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy na zadanie pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie wyliczone ze stosunku procentowego wykonanych robót budowlanych, określonego podczas inwentaryzacji robót budowlanych do wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, pomniejszonego o wynagrodzenie zapłacone Wykonawcy do dnia odstąpienia od niniejszej umowy.

§ 15

  - Wykonawca oświadcza, że zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, został poinformowany o tym, że:

      - administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Gen. W. Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn;

      - Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, kontakt: woi.wmosg@strazgraniczna.pl, tel. +48 89 750 3045.

  - Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z realizacją postanowień zawartych w niniejszej umowie.

  - Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane. Po zakończeniu prowadzenia zbioru, dane są archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt stosowanym w Straży Granicznej. W pozostałych przypadkach dane będą niszczone niezwłocznie.

  - Wykonawcy przysługuje prawo:

      - dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

      - ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

      - przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych jego dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

      - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;

      - wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 lit. a) – e), należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

- Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z realizacji postanowień zawartych w niniejszej umowie jest obowiązkowe. Podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgodny na ich przetwarzanie.

- Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

§ 16

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

  - Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

  - Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
z zastrzeżeniem §13 ust. 3.

Załączniki do umowy: 4 na ….. stronach:

Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, na 5 stronach.

Załącznik nr 2 do umowy – Instrukcja Bezpieczeństwa Ochrony Informacji Niejawnych, na 4 stronach.

Załącznik nr 3 do umowy – Umowa o zachowaniu poufności, na 9 stronach.

Załącznik nr 4 do umowy – Oferta Wykonawcy, na …. stronach.

WYKONAWCA 					     	  ZAMAWIAJĄCY